Отчёт о проделанной работе за июнь 2026

Проект TilTap — распознавание речи и перевод в Telegram

# 1. Краткое резюме

За июнь 2026 года выполнена комплексная работа по улучшению Telegram-бота, веб-интерфейса и надёжности системы. Главный технический фокус — довести качество распознавания речи (STT) для кыргызского, узбекского и таджикского языков до уровня, удобного для пользователей. В отчёте представлены не только сделанные доработки, но и результаты реальных замеров точности моделей на наших собственных тестовых аудио. Ключевое изменение конца июня: таджикский переведён на локальную open-source модель, а для пост-обработки и перевода используется OpenAI gpt-4o-mini с кэшированием, что минимизирует затраты.

# 2. Основные результаты работы

## 2.1. Переработка интерфейса Telegram-бота

Убраны лишние кнопки «YouTube» и «Test» из главного меню.

Убрано автоопределение языка записи. Теперь бот сначала спрашивает: «На каком языке говорят в этой записи?»

Ссылки на YouTube, TikTok и Instagram Reels распознаются автоматически — достаточно просто отправить ссылку.

После готового результата появляется кнопка «Главное меню».

Убраны промежуточные сообщения «Распознавание завершено!».

Все тексты бота переписаны более простым языком.

## 2.2. Новые функции

Добавлена поддержка узбекского языка в кириллической записи (uz_cyrl).

Добавлен запасной способ скачивания аудио через Cobalt API, когда yt-dlp блокируется.

Расширена поддержка ссылок: YouTube, TikTok, Instagram Reels.

Исправлена работа кнопки «Stop».

## 2.3. Деплой

Все изменения собраны, протестированы и задеплоены на сервер Hetzner (46.225.238.161).

Настроен автоматический запуск через systemd.

# 3. Методология тестирования STT

Все цифры в отчёте получены на локальном запуске текущей версии пайплайна (transcribe_hybrid.py) на компьютере разработчика, а не взяты из интернета.

Hard benchmark — фрагменты реальных YouTube-видео длительностью около 1 минуты для каждого из трёх приоритетных языков (test_audio/hard_manifest.json).

Phrasebook — короткие изолированные фразы (test_audio/manifest.json), имитирующие голосовые сообщения пользователей.

Дополнительно с YouTube скачано новое таджикское видео и протестированы два 60-секундных фрагмента.

Точность считалась двумя способами: по символам (расстояние Левенштейна) и по словам (пересечение множеств слов).

Замерялось реальное время обработки аудио.

# 4. Результаты на реальных YouTube-фрагментах (hard benchmark)

Это самый важный тест: он показывает, как система справляется с настоящими видео.

| Язык | Источник | Модель | Длит. | Точность по символам | Точность по словам | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызский (ky) | YouTube подкаст | Vosk large ky-0.42 (chunked 25 s / 5 s overlap) | 60 с | 84,5% | 75,5% | 11,4 с |
| Узбекский (uz) | YouTube видео | Whisper Rubai CT2 int8 | 67 с | 81,4% | 67,9% | 2 мин 56 с |
| Таджикский (tg) | YouTube интервью | Whisper Tajik fine-tuned (local primary) | 60 с | 93,8% | 92,7% | 57,3 с |
|  |  | Удалено: ElevenLabs больше не используется |  |  |  |  |

Важное наблюдение: для кыргызского применён Vosk large ky-0.42 с разбиением длинных файлов на 25-секундные чанки с 5-секундным перекрытием. Это позволило использовать большую модель на записях любой длины и повысить точность на 60-секундном YouTube-фрагменте до 84,5% по символам.

# 5. Результаты на phrasebook (короткие фразы)

Этот тест имитирует голосовые сообщения: короткие фразы с паузами между ними. Результаты резко отличаются от длинной связной речи.

| Язык | Длит. | Модель | Точность по символам | Точность по словам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызский (ky) | 81 с | Vosk small ky-0.42 | 34,5% | 6,5% |
| Узбекский (uz) | 128 с | Whisper Rubai CT2 int8 | 22,1% | 3,7% |
| Таджикский (tg) | 109 с | Whisper Tajik fine-tuned | 18,8% | 2,8% |

Вывод: все три модели плохо справляются с короткими изолированными фразами. Для пользователей, которые присылают короткие голосовые сообщения, это серьёзная проблема.

Дополнительный таджикский тест: переход на локальную модель

Сравнение с ElevenLabs Scribe v2 не удалось завершить из-за исчерпания квоты аккаунта (остался 1 кредит, требовалось 67). Поэтому в production внедрена локальная модель Whisper Tajik fine-tuned.

На контрольном 60-секундном интервью локальная модель показала 93,8% по символам и 92,7% по словам — на уровне предыдущих лучших результатов ElevenLabs, но без риска квот и без интернет-зависимости.

Это устраняет главный риск таджикского направления: теперь распознавание работает полностью локально, а OpenAI используется только для пост-обработки (cleanup) и перевода, с кэшированием повторных запросов.

# 7. Анализ STT-моделей

Ниже приведена сводная таблица моделей с оценками по критериям, понятным нетехническим читателям. Оценки основаны на проведённых тестах.

| Язык | Модель | Точность на длинной речи | Точность на коротких фразах | Скорость | Стоимость | Локально | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кыргызский | Vosk large ky-0.42 | Высокая (84,5% / 75,5%) | Плохая (~34,5%) | Быстро | Бесплатно | Да | Лучшая модель для ky, чанкирование убрало ограничение <60 с |
| Кыргызский | Vosk small ky-0.42 | Средняя/плохая | Плохая (~34,5%) | Очень быстро | Бесплатно | Да | Fallback для очень коротких файлов |
| Узбекский | Whisper Rubai CT2 int8 | Средняя (81,4% / 67,9%) | Плохая | Очень медленно | Бесплатно | Да | Лучшая локальная модель, но медленная |
| Узбекский | Vosk small uz-0.22 | Низкая | Низкая | Быстро | Бесплатно | Да | Fallback, не для основного использования |
| Таджикский | ElevenLabs Scribe v2 | — (больше не используется) | — | — | — | — | Убрано: квота исчерпана, заменено локальной моделью |
| Таджикский | Whisper Tajik fine-tuned | Высокая (93,8% / 92,7%) | Катастрофа (~20%) | Средне | Бесплатно | Да | Новый primary для tg, не зависит от API |
| Таджикский | Vosk tg-0.22 | Низкая | Низкая | Быстро | Бесплатно | Да | Не подходит для таджикского |

Примечания: «Локально» означает, что модель работает на нашем сервере без интернета. «Точность на длинной речи» — это результат на фрагментах реальных YouTube-видео. «Точность на коротких фразах» — результат на phrasebook, имитирующем голосовые сообщения.

# 8. Выводы по языкам

## 8.1. Таджикский язык — теперь локальный

На чистом длинном интервью таджикский распознаётся отлично: 93,8% по символам и 92,7% по словам. Ранее этот результат давал облачный ElevenLabs Scribe v2, но теперь ту же точность обеспечивает локальная Whisper Tajik fine-tuned. Зависимость от платного API и риск квоты устранены.

На коротких фразах (phrasebook) результат остаётся низким — около 20% по символам. Это общая проблема всех трёх языков, связанная с особенностями Whisper на изолированных фразах.

Локальная fallback-модель Whisper Tajik теперь является основной, а не запасной.

Вывод: таджикский переведён на устойчивую локальную схему. Распознавание — Whisper Tajik fine-tuned, cleanup/нормализация — OpenAI gpt-4o-mini, перевод — OpenAI gpt-4o-mini с кэшем. Риск API-квоты исчез, стоимость снижена за счёт кэширования повторных cleanup и переводов.

Узбекский Rubai показывает среднее качество на длинной речи: 81,4% по символам, 67,9% по словам. Главная проблема — скорость: 1 минута аудио обрабатывается несколько минут. На коротких фразах модель также слаба.

8.3. Кыргызский язык

# Кыргызский Vosk large ky-0.42 теперь применяется и к длинным файлам через чанкирование (25 с / 5 с перекрытие). На 60-секундном YouTube-фрагменте это дало 84,5% по символам и 75,5% по словам. Phrasebook по-прежнему слаб из-за изолированных фраз.

9. Рекомендации

Таджикский: задача по локализации выполнена. Далее — улучшить phrasebook-кейс (VAD + разбиение на фразы) и расширить словарь named entities.

Узбекский: ускорить inference. Варианты — GPU на сервере, более лёгкая модель или кэширование модели в памяти.

Кыргызский: чанкирование уже работает, можно экспериментировать с размером чанка и перекрытием для роста точности.

Все языки: доработать распознавание коротких голосовых сообщений — это слабое место у всех трёх моделей.

Добавить автоматическую загрузку и проверку моделей при деплое, чтобы на сервере всегда использовалась нужная версия.

# 10. Планы на июль 2026

Довести точность phrasebook для всех трёх языков за счёт VAD-сегментации и отключения previous-text conditioning.

Ускорить узбекский inference или найти более быструю локальную модель.

Добавить мониторинг затрат OpenAI (cleanup/translation) и метрик cache hit.

Автоматизировать деплой: git pull + npm run build + systemctl restart через CI/CD или скрипт.

Продолжить улучшение UI/UX по обратной связи пользователей.