ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проект: TilTap AI | Backend-разработчик | Дедлайн: пятница, 12 июня 2026 г.

1. Общая информация

| Исполнитель | Жанат Жанузаков |
| --- | --- |
| Роль | Backend-разработчик |
| Проект | TilTap AI — многоканальный AI-переводчик |
| Дедлайн | пятница, 12 июня 2026 г. |
| Цель спринта | Рабочий backend с webhook-эндпоинтами и translate API для ботов |

2. Цель к пятнице

Поднять базовый Node.js/TypeScript backend с работающими webhook-эндпоинтами для Telegram и WhatsApp, а также REST API для вызова translation-модуля Даниэла. Бэкенд должен принимать сообщения от ботов, обрабатывать их и возвращать перевод.

3. Задачи

| № | Задача | Приоритет | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициализировать Node.js + TypeScript проект (Express или Fastify) | Высокий | В работе |
| 2 | Настроить .env конфигурацию (токены ботов, API ключи, порты) | Высокий | В работе |
| 3 | Создать POST /webhook/telegram — принимает обновления от Telegram | Высокий | В работе |
| 4 | Создать POST /webhook/whatsapp — принимает обновления от WhatsApp (Meta) | Высокий | В работе |
| 5 | Создать POST /api/translate — проксирует вызов к модулю Даниэла | Высокий | В работе |
| 6 | Базовая валидация входящих запросов (тело, заголовки) | Средний | В работе |
| 7 | Логирование входящих сообщений и ответов | Средний | В работе |
| 8 | Dockerfile или инструкция по запуску для локального теста | Средний | В работе |

4. Технические требования

• Node.js 20+, TypeScript, Express/Fastify

• Архитектура: роуты → контроллеры → сервисы

• Вебхуки должны отвечать за < 1 секунду (async обработка)

• POST /api/translate: { text, targetLang } → { translatedText, detectedLang }

• Секреты только через .env, никаких хардкода ключей в коде

5. Критерии приёмки (Definition of Done)

✓  Сервер запускается локально командой npm run dev

✓  Telegram webhook принимает тестовые запросы (200 OK)

✓  WhatsApp webhook принимает тестовые запросы (200 OK)

✓  /api/translate возвращает перевод через модуль Даниэла

✓  Ернан может подключить своего бота к этим эндпоинтам

6. Синхронизация

До среды, 10 июня — эндпоинты задеплоены локально, Ернан может делать запросы.

До четверга, 11 июня — /api/translate проверен с модулем Даниэла.

Пятница, 12 июня — совместное тестирование полного флоу: бот → backend → перевод.