Договор № ___ на оказание услуг по backend-разработке

г. Бишкек	«1» июня 2026 г.

В рамках реализации проекта «TilTap: AI for Multilingual Dialogue Without Borders» Фонд развития медиаконсалтинга в ЦА, в лице директора Токтогуловой Эльмиры Амановны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и Жанат Жанузаков, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по проектированию и разработке серверной части приложения, REST API и интеграции AI-сервисов перевода в проекте TilTap, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

1.2. В рамках настоящего Договора Исполнитель выполняет следующие функции: проектирование и разработка серверной части приложения на Node.js/TypeScript; настройка базы данных PostgreSQL; разработка REST API; реализация слоя перевода и AI-интеграций; обеспечение безопасности; оптимизация производительности; документирование кода (Swagger/OpenAPI).

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Сроки выполнения работ

Работы выполняются поэтапно в период с 1 июня по 1 сентября 2026 года согласно плану проекта (Приложение № 2).

3. Права и обязанности сторон

Исполнитель выполняет работу качественно и в срок, Заказчик предоставляет доступы/информацию и своевременно принимает работы.

4. Порядок сдачи-приемки

Работы сдаются по Актам выполненных работ ежемесячно до 30 числа.

5. Стоимость и порядок оплаты

Ежемесячная оплата составляет 350 Евро. Оплата производится в эквиваленте в сомах по курсу Демир Кыргыз Интернешнл Банка в день конвертации после подписания Акта о приемке выполненных работ в течение 3 рабочих дней. Общая сумма выплат составляет за 3 месяца 1 050 Евро.

6. Ответственность сторон, конфиденциальность, разрешение споров

6.1. Ответственность сторон

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

Заказчик несёт ответственность за своевременную и полную оплату оказанных услуг.

Исполнитель несёт ответственность за качество, полноту и своевременность выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, а также самостоятельно отвечает за уплату всех налогов, сборов и обязательных социальных отчислений (включая отчисления в Социальный фонд Кыргызской Республики), возникающих в связи с получением вознаграждения по настоящему Договору.

6.2. Конфиденциальность

Стороны обязуются сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам любую информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора (в том числе коммерческую, техническую, финансовую информацию, исходный код, AI/ML модели, алгоритмы перевода, данные проектов и иную информацию, обозначенную как конфиденциальная). Обязательство по конфиденциальности действует в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (трёх) лет после его прекращения. В случае нарушения данного пункта Сторона, нарушившая данное обязательство обязана возместить другой Стороне все причинённые убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Разрешение споров

Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором или в процессе его исполнения, Стороны будут стремиться урегулировать путём переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению в суде Кыргызской Республики по месту нахождения Заказчика в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

7. Реквизиты и подписи сторон.

| Заказчик: ОФ Фонд развития медиаконсалтинга в ЦА Адрес: г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 125/10 Demir Kyrgyz International Bank OJSC Бишкек, Чуй пр. 245 BIC: 118001 Р/с: 1181000500100634 Директор: Эльмира Токтогулова | Исполнитель: Жанат Жанузаков Адрес: ___________________________ Паспорт: ___________________________ ИНН: ___________________________ Контакты: ___________________________ Банковские реквизиты: ___________________________ |
| --- | --- |
| Подпись _______________________ | Подпись _______________________ |

Приложение №1 к Договору № ___

Техническое задание на услуги по backend-разработке

•  Общие сведения

Проект: TilTap — AI-сервис многоязычного перевода для Telegram- и WhatsApp-ботов, ориентированный на журналистов, НКО и жителей приграничных регионов Ферганской долины (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

Цель: разработка надёжной, масштабируемой и безопасной серверной архитектуры на Node.js/TypeScript, интеграция AI-сервисов перевода и обеспечение стабильной работы backend-части платформы TilTap.

•  Обязанности Исполнителя (по месяцам согласно плану проекта):

Июнь 2026: Настройка проекта и инфраструктуры backend (Node.js/TypeScript); проектирование схемы базы данных PostgreSQL; разработка базовых REST API endpoints; организация CI/CD pipeline.

Июль 2026: Реализация слоя интеграции AI-переводчиков; обеспечение безопасности API; оптимизация запросов к базе данных; начало документирования API (Swagger/OpenAPI).

Август 2026: Оптимизация производительности системы; масштабное тестирование backend, исправление ошибок (bug fixing); завершение документации (Swagger/OpenAPI); передача исходного кода и архитектурной документации Заказчику.

3. Требования к результатам:

- Надёжная и масштабируемая серверная архитектура на Node.js/TypeScript.

- Настроенная база данных PostgreSQL с оптимизированными запросами.

- Разработанные и задокументированные REST API endpoints (Swagger/OpenAPI).

- Интегрированный слой подключения AI-сервисов перевода.

- Обеспечение безопасности данных и защиты API.

- Оптимизированная производительность backend-системы.

- Передача исходного кода, документации по архитектуре и инструкций по развёртыванию Заказчику.

- Согласование всех технических решений с Заказчиком и командой проекта.

4. Критерии приемки:

Отсутствие критических замечаний, работоспособность всех разработанных модулей, соответствие ТЗ и срокам исполнения Технического задания в соответствии с планом реализации проекта.

5. Порядок сдачи-приёмки работ

5.1. До 30 числа каждого месяца Исполнитель передаёт Заказчику результат работ.

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней рассматривает переданные материалы и подписывает Акт сдачи-приёмки выполненных работ либо направляет мотивированные замечания в письменной форме.

5.3. В случае наличия замечаний Исполнитель обязан устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней. После устранения замечаний Заказчик подписывает Акт сдачи-приёмки.

6. Дополнительно:

Исполнитель оказывает помощь коллегам при интеграции backend-части с ботами и frontend-компонентами проекта по запросу Заказчика.